## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Акт освидетельствования скрытых работ

| На сварку и антикоррозийную защиту стыков свай |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме Ржевка - Пороховые квартал 5, корп. 33 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  04  »     сентября     200 1 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Андреев А. В., главный строитель ЗАО «Стройтрест» |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ЗАО «Стройтрест» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| С 160.35.10 Б – 88 шт. |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |
| ООО «Строительная компания «ДМ» КЖ лист 2, КЖ2 лист 2И, альбом ОК4 1.111.1 к-в вып. 1-1 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | соединение стыков выполнено |
| накладками из листовой стали δ=8 мм, обмазка лаком за 2 раза БТ-577, документ о качестве № 732 |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| работы соответствуют СНиП 3.04.03-85, битумный лак ГОСТ 5631-79 |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 27 августа 2001 года |
|  | окончания работ | 04 сентября 2001 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

погружения верхнего конца сваи

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | А. Андреев |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |